**Cronograma Projeto Veículos Pajeú**

Aluno: Abimael Jonas Furtuoso dos Santos  
Prof: Hidelberg O. Albuquerque  
Projeto: Veículos Pajeú  
Disciplina: PBD

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprite** | **Data Inicio** | **Data Termino** | **Atividades** | **Carga Horaria** | **Progresso** | **Data Real** |
| Sprite 1 | 15/10 | 21/10 | * Diagrama de Entidade Relacionamento (DER) | 3h | Concluído | 19/10 |
|  |  |  | * Início do Documento de Requisitos | 3h | Concluído | 16/10 |
|  |  |  | * Modelo Entidade Relacionamento (MER) | 30 min | Concluído | 19/10 |
| Sprite 2 | 22/10 | 28/10 | * CRUD Automóveis | 10 min | Concluído | 26/10 |
|  |  |  | * CRUD Camionete Carga | 10 min | Concluído | 26/10 |
|  |  |  | * CRUD Camionete Passageiro | 10 min | Concluído | 26/10 |
|  |  |  | * CRUD Super Usuário | 10 min | Concluído | 26/10 |
|  |  |  | * CRUD Funcionário | 10 min | Concluído | 26/10 |
|  |  |  | * CRUD Categoria | 10 min | Concluído | 26/10 |
|  |  |  | * CRUD Pessoa Física | 10 min | Concluído | 26/10 |
|  |  |  | * CRUD Pessoa Jurídica | 10 min | Concluído | 26/10 |
|  |  |  | * CRUD Filial | 10 min | Concluído | 26/10 |
|  |  |  | * Casos de Uso | 15 min | Concluído | 26/10 |
| Sprite 3 | 29/10 | 04/11 | * Locação | 3h | Concluído | 03/11 |
|  |  |  | * Revisão de documentos | 10 min | Concluído | 04/11 |
|  |  |  | * Dicionário | 3h | Concluído | 05/11 |
|  |  |  | * Diagrama de Classes | 30 min | Concluído | 04/11 |
| Sprite 4 | 05/11 | 11/11 | * Realizar Reserva | 3h | Concluído | 11/11 |
|  |  |  | * Revisão de documentos | 10 min | Concluído | 09/11 |
|  |  |  | * Gerenciamento de Usuário (Regras de negócio) | 3h | Concluído | 10/11 |
|  |  |  | * Acesso ao Sistema | 10 mim | Concluído | 08/11 |
|  |  |  | * Reset Senha | 10 min | Concluído | 17/11 |
|  |  |  | * Alterar Senha | 10 min | Concluído | 16/11 |
| Sprite 5 | 12/11 | 18/11 | * Business Cliente (Regras de Negócio) | 10 min | Concluído | 03/11 |
|  |  |  | * Business Usuário (Regras de Negócio) | 10 min | Concluído | 03/11 |
|  |  |  | * Business Automóvel (Regras de Negócio) | 10 min | Concluído | 03/11 |
|  |  |  | * Business Camionete Carga (Regras de Negócio) | 10 min | Concluído | 03/11 |
|  |  |  | * Business Camionete Passageiro (Regras de Negócio) | 10 min | Concluído | 03/11 |
|  |  |  | * Business Filial (Regras de Negócio) | 10 min | Concluído | 02/11 |
|  |  |  | * Business Super Usuário (Regras de Negócio) | 10 min | Concluído | 03/11 |
|  |  |  | * Business Funcionário (Regras de Negócio) | 10 min | Concluído | 03/11 |
|  |  |  | * Business Categoria (Regras de Negócio) | 10 min | Concluído | 03/11 |
|  |  |  | * Business Pessoa Física (Regras de Negócio) | 10 min | Concluído | 02/11 |
|  |  |  | * Business Pessoa Jurídica (Regras de Negócio) | 10 min | Concluído | 02/11 |
|  |  |  | * Gerenciamento Cliente (Regras de negócio) | 3h | Concluído | 02/11 |
| Sprite 6 | 19/11 | 25/11 |  |  |  |  |
|  |  |  | * Revisão de documentos | 10 min | Concluído | 23/11 |
| Sprite 7 | 26/11 | 02/12 | * Telas de cadastros | 30 min | Concluído | 29/10 |
|  |  |  | * Revisão e Finalização da documentação | 1h | Concluído | 08/12 |
|  |  |  | * Teste no Sistema | 2h | Concluído | 09/12 |
|  |  |  | * Revisão e solução de erros encontrados | 3h | Concluído | 09/12 |
| Sprite 8 | 03/12 | 09/12 | * Telas de busca | 30 min | Concluído | 11/11 |
| Entrega | 10/12 | 10/12 | Entrega 1 V. A | - | Concluído | 10/12 |
|  |  |  | * Triggers | 3h | A Fazer | - |
| Sprite 9 | 10/12 | 16/12 | * Telas de edição | 30 min | Concluído | 28/11 |
|  |  |  | * Store Procedures | 3h | A Fazer | - |
| Sprite 10 | 17/12 | 23/12 | * Telas de locação de veículos | 30 min | Concluído | 03/11 |
|  |  |  | * Views | 3h | A Fazer | - |
| Sprite 11 | 24/12 | 30/12 | * Telas de reserva de veículos | 30 min | Concluído | 11/11 |
|  |  |  | * Revisões dos Veículos | 3h | A Fazer | - |
| Sprite 12 | 31/12 | 06/01 | * Telas de cliente | 30 min | Concluído | 27/10 |
| Sprite 13 | 07/01 | 13/01 | * Telas de usuário | 30 min | Concluído | 17/11 |
|  |  |  | * Relatórios na Tela | 5h | A Fazer | - |
| Sprite 14 | 14/02 | 20/01 | * Telas de configuração, informações e ajuda | 30 min | Concluído | 10/11 |
|  |  |  | * Relatórios em PDF | 5h | Concluído | 27/12 |
| Sprite 15 | 21/01 | 27/01 | * Testes no Sistema | 2h | A Fazer | - |
|  |  |  | * Revisão e solução de erros | 3h | A Fazer | - |
| Entrega | 28/01 | 28/01 | Entrega 2 V. A | - | A Fazer | 28/01 |